VTuber Star Awards - Website

V2 Produktdokumentation, Feature-Ausarbeitung und Umsetzungsgrundlage

Stand: 2026-06-16 | Arbeitsdokument fuer Produkt, Design und Entwicklung

Ziel dieses Dokuments ist es, die Website der VTuber Star Awards vor dem Prototyping und der technischen Umsetzung sauber zu spezifizieren. Der Fokus liegt auf Nutzerfluss, Feature-Scope, Missbrauchsschutz mit geringer Reibung, Admin-Prozessen und einer realistischen MVP-Planung.

# 1. Executive Summary

Die VTuber Star Awards Website soll gleichzeitig Show-Homepage, Voting-Plattform, Nominierungs-Tool und internes Betriebswerkzeug fuer das Team sein. Die groessten Risiken liegen nicht im visuellen Frontend, sondern in Fairness, Moderation, Dublettenmanagement, Medien-Handling und operativen Freigaben.

Die V2-Empfehlung ist ein bewusst pragmischer Aufbau: einfacher Twitch-Login, nahtloser Voting-Flow, editierbare Einreichungen, sichtbare Regelkommunikation und ein ernstzunehmendes Admin-Panel mit Review-Queues, Analytics und Audit-Trail.

| Bereich | Kernziel | V2-Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Login | geringe Huerde fuer Voter | Twitch Login only, Account-Erstellung implizit, kein separates Passwort |
| Voting | schnell, klar, editierbar | progressiver Kategorie-Flow mit Auto-Save, Review-Schritt und Resubmit |
| Nominierung | Regeln direkt im Formular | Live-Validierung fuer Dubletten, Limits und Kandidatenregeln |
| Admin | operativ belastbar | Review-Queues, Analytics, Risk Center, Content-Steuerung und Audit Log |
| Fairness | Community-Einfluss vs. Integritaet | klare Regelkommunikation, optionale Jury-/Panel-Logik, interne Transparenz |

# 2. Produktziele

User sollen innerhalb weniger Sekunden verstehen, was die Awards sind, wann die Show stattfindet und welche Phase aktuell offen ist.

Der Weg von Landingpage zu Nominierung oder Voting soll mit moeglichst wenig Reibung funktionieren.

Login darf nicht abschrecken: so wenig Felder und Klicks wie moeglich, aber genug Schutz gegen offensichtlichen Missbrauch.

Nominierungen und Votes sollen bis zur Deadline bearbeitbar sein, ohne dass Nutzer neu anfangen muessen.

Das Team braucht ein Admin-Panel, das nicht nur Daten anzeigt, sondern den gesamten Ablauf steuerbar macht.

## Nicht-Ziele fuer den MVP

Kein schwergewichtiges Community-Account-System mit eigener Registrierung und Passwort-Reset.

Keine vollautomatische inhaltliche Bewertung von Clips oder Nominierungen ohne menschliche Review.

Keine harte Abhaengigkeit von Drittplattformen fuer Kernfunktionen in Phase 1.

# 3. Erkenntnisse aus den Referenzseiten

Die Referenzen zeigen drei wiederkehrende Erfolgsfaktoren: klare Phasenkommunikation, sichtbare Gewinner-/Historienseiten und transparente Regel- bzw. Auswahlkommunikation.

| Referenz | Staerken | Schwaechen / Luecken | Ableitung fuer V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| The VTuber Awards | 3-Phasen-Erklaerung, FAQ, Winners nach Jahren, Submit-Clips, Host-/Show-Kontext | wenig sichtbare Transparenz ueber interne Auswahl und Moderation | Landingpage mit Show-Kontext, Winners-Archiv und editierbaren Resubmits uebernehmen |
| StreamAwards.de | Twitch-Login, Clip-Einreichung, Stats-Seiten, Blog fuer Regelupdates, Dubletten-Zusammenfassung | stark operationell, aber nicht immer selbsterklaerend fuer neue User | Admin-seitige Review-Queues, Change-Log und statistische Unterstuetzung uebernehmen |
| The Streamer Awards | FAQ mit Eligibility-Regeln, Winners mit kompletter Nominee-Liste, 70/30 Voting-Modell, Partnerbereich | Login-/Vote-Pages nicht immer offen einsehbar, aber Produktlogik klar | Eligibility, Kategoriegrenzen, Partnerbereich und transparente Prozessseiten einplanen |

# 4. Oeffentliche Informationsarchitektur

Landingpage / Home

How It Works / Ablauf

Nominierung

Voting

Winners / Gewinnerarchiv

FAQ

About / Hosts / Show

Updates / Blog / Regel-Updates

Support / Contact

Partner / Sponsoren

## Empfohlene Landingpage-Bloecke

Hero mit Branding, aktuellem Phasenstatus, Datum der Show und klaren CTA-Buttons.

3-Schritte-Erklaerung: Nominieren, Voting, Winners Announced.

Kurzvorstellung der Awards und des Hosts / der Show.

Featured Kategorien oder Highlights des aktuellen Jahres.

Teaser fuer Gewinnerarchiv vergangener Jahre.

FAQ-Akkordeon mit den wichtigsten Huerdenfragen.

Footer mit Datenschutz, Impressum, Cookie-Hinweis, Socials und Support-Link.

# 5. Login, Account und Missbrauchsschutz

Die Leitentscheidung fuer V2 lautet: Login muss leicht sein, Schutz muss ueberwiegend im Hintergrund stattfinden. Ein separates Account-System mit E-Mail, Passwort und Verifizierung wuerde fuer dieses Produkt mehr schaden als helfen.

## Empfohlener Login-Ansatz

Nur Twitch-Login fuer Nominierung und Voting.

Beim ersten Login wird automatisch ein interner Benutzer angelegt.

Kein Username-Setup, kein Passwort, kein Profil-Onboarding.

Nach Login Ruecksprung auf die zuvor gewaehlte Aktion oder Kategorie.

Bereits abgegebene Eingaben werden geladen und bis zum Fristende editierbar gemacht.

## Moderater Missbrauchsschutz

Serverseitiger OAuth Authorization Code Flow mit Token-Validierung.

Sichere Session-Cookies statt Client-only Token-Handling.

Rate Limits pro IP, Session und Nutzer auf Login-, Save- und Submit-Endpunkten.

Turnstile oder vergleichbarer Bot-Schutz nur bei Submit oder bei erhoehtem Risiko, nicht als Dauerhuerde.

Risk Flags fuer auffaellige Muster, z. B. viele Votes in kurzer Zeit, identische Device-Fingerprints oder konzentrierte IP-Spikes.

## Was bewusst nicht empfohlen wird

Pflicht zur E-Mail-Bestaetigung auf eurer eigenen Seite.

Mehrstufige Registrierungsprozesse vor dem ersten Vote.

Regelmaessige Pflicht-CAPTCHAs fuer alle Nutzer auf jeder Seite.

Sofortige Blockregeln ohne Admin-Pruefung bei Grenzfaellen.

# 6. Kern-Userflows

## 6.1 Voting-Flow

User landet auf Voting-Page und sieht Status, Frist und Anzahl Kategorien.

Click auf CTA oder eine Kategorie.

Falls nicht eingeloggt: Twitch Login.

Rueckkehr direkt in den Voting-Flow.

Schrittweiser Durchlauf durch Kategorien mit Fortschrittsanzeige.

Jede Kategorie zeigt Kandidaten, Beschreibung und bei Bedarf Video-/Clip-Preview.

Auto-Save nach jeder Auswahl.

Abschluss mit Review-Screen, finalem Submit und klarer Erfolgsmeldung.

## 6.2 Nominierungs-Flow

User startet Nominierung ueber Landingpage oder direkte CTA.

Twitch Login nur dann, wenn eine Interaktion startet.

Formular zeigt Kategorien und Regeln direkt im Kontext.

Live-Validierung verhindert doppelte Eintraege innerhalb einer Kategorie.

Globale Limits pro Person werden sofort angezeigt.

Freitext- oder Sondervorschlaege werden als reviewpflichtige Einreichungen markiert.

Entwurf wird gespeichert und kann bis zur Frist angepasst werden.

## 6.3 Gewinner-Flow

Oeffentliche Gewinnerseite mit Jahresfilter.

Pro Kategorie: Banner, Beschreibung, Gewinner prominent, restliche Nominierte darunter.

Optional: Highlight-Video, Clip, Host-Kommentar oder Sponsor-Placement.

# 7. Feature-Katalog

## Oeffentliche Features

Phasenstatus mit Datum und Countdown

FAQ mit Regeln, Eligibility und Resubmit-Hinweisen

Kategorie-Beschreibungen und Beispiele

Winners-Archiv nach Jahren

Video-/Clip-Previews in Voting und Archiv

Updates / Blog fuer Regel- und Kategorieaenderungen

Partner- / Sponsorenflaechen

## Voting Features

Auto-Save

Resume / Weiterbearbeiten

Fortschrittsanzeige

Review-Screen vor finalem Submit

Bearbeiten bis Deadline

Interne Kennzeichnung von auffaelligen Votes

## Nominierungsfeatures

Live-Validierung fuer Regeln und Limits

Alias-Handling fuer Kandidaten

Freitext-Ideen mit Moderationsstatus

Clip-Einsendung oder Medien-Referenzen

Dubletten-Erkennung fuer Clips und Namen

# 8. Admin-Panel

Das Admin-Panel muss als Betriebswerkzeug gedacht werden, nicht nur als Statistikansicht. Es ist die Schaltzentrale fuer Review, Steuerung, Analytics, Regeln und Content.

| Modul | Warum es noetig ist | Pflicht fuer MVP? |
| --- | --- | --- |
| Dashboard / KPIs | Statusueberblick zu Phasen, Logins, Submits, Reviews und Risks | Ja |
| Phase Management | Voting / Nominierung oeffnen, schliessen, pausieren, Zeitfenster steuern | Ja |
| Kategorieverwaltung | Kategorien, Jahre, Limits, Beschreibungen und Untergruppen pflegen | Ja |
| Nomination Review Queue | ungenaue, doppelte oder ungueltige Nominierungen bearbeiten | Ja |
| Clip Review Queue | Clips ansehen, Dopplungen mergen, freigeben oder ablehnen | Ja |
| Canonical Candidate Mapping | verschiedene Schreibweisen auf eine Person zusammenfuehren | Ja |
| Vote Analytics | nur intern: Abgaben, Trends, Conversion, Kategorieinteresse | Ja |
| Fraud / Abuse Center | auffaellige Muster sichtbar machen und manuell bewerten | Ja |
| Audit Log | jede Admin-Aktion nachvollziehbar machen | Ja |
| CMS / Content Tools | Landingpage, FAQ, Winners-Banner, Termine und Updates pflegen | Spaeter |
| Role & Permission System | Admin, Moderator, Jury, Read-only sauber trennen | Ja |

# 9. Daten- und Regelmodell auf hoher Ebene

Year / Season

Category

Subcategory oder Groessenklasse

User

Candidate / VTuber

Nomination

Vote Ballot

Vote Entry

Clip Submission

Review Case

Risk Flag

Admin Action / Audit Entry

## Wichtige Regeln, die ins System gegossen werden sollten

Pro Kategorie keine doppelte Nominierung derselben Person durch denselben User.

Globale Obergrenzen pro Person ueber mehrere Kategorien hinweg.

Maximale Anzahl Kategorien pro finalem Nominee, falls ihr Fairnessregeln wie bei Streamer Awards einfuehren wollt.

Bearbeitbar bis Deadline, danach nur Read-only fuer User.

Reviewpflicht fuer Freitext-Ideen und verdichtete Dublettenfaelle.

Sichtbarkeit der Rohdaten nur fuer interne Rollen.

# 10. Prototyp-Richtung

Der erste Prototyp sollte nicht alle Backend-Regeln final abbilden, sondern die Informationsarchitektur und den Nutzerfluss absichern. Ziel ist ein klickbarer oder halb-funktionaler Ablauf ueber die wichtigsten Screens.

Landingpage mit Hero, Ablauf, FAQ und CTA

Voting Start / Login Entry

Voting Kategorie-Screen mit Kandidatenkarten und Medien-Preview

Voting Review / Submit

Nominierungsseite mit Regelhinweisen und Live-Validation-Messages

Gewinnerarchiv mit Jahresumschalter und Kategorie-Ansicht

Admin Dashboard mit KPI-Leiste, Review-Queue und Risk Widgets

## Empfohlene Designhaltung

Show-Charakter und Community-Energie sichtbar machen, aber die Interaktionsseiten ruhig und klar halten.

Starke visuelle Trennung zwischen Entertainment-Flaechen und Form-/Voting-Flaechen.

Mobile zuerst fuer Voting und Nominierung mit grosser Touch-Flaeche und wenigen Ablenkungen.

Gewinner- und Archivseiten duerfen deutlich inszenierter sein als der eigentliche Eingabeflow.

# 11. Umsetzungsplan

## Phase 0 - Spezifikation

Kategorien finalisieren, Regeln festziehen, Rollen definieren, externe Datenquellen entscheiden.

## Phase 1 - Prototyp

Landingpage, Voting-Flow, Nominierungs-Flow, Gewinnerarchiv und Admin-Wireframes klickbar machen.

## Phase 2 - MVP Build

Auth, Datenmodell, Voting, Nominierung, Admin-Basis, Gewinnerarchiv und operative Freigaben entwickeln.

## Phase 3 - Hardening

Missbrauchsschutz, Logging, Review-Prozesse, Lasttests, juristische Texte und Content-Moderation schaerfen.

## Phase 4 - Erweiterungen

externe Statistik-Anbindung, intelligentere Dublettenerkennung, CMS-Ausbau, Jury-/Gewichtungsmodelle.

# 12. Offene Produktentscheidungen

Welche finalen Award-Kategorien und Unterkategorien gibt es pro Jahr?

Soll es rein Community-basiertes Voting geben oder ein gemischtes Modell mit Jury-/Panel-Gewichtung?

Welche Arten von Medien sind zulaessig: Twitch Clips, YouTube, Direkt-Uploads, externe Video-Links?

Welche eligibility-Regeln gelten verbindlich: Aktivitaet, Plattform, Sprache, Viewer-Grenzen, Zeitraum?

Sollen einige Kategorien rein datengetrieben sein, etwa Hidden Gem oder Rising Star?

Welche Rollen braucht das Team exakt: Owner, Admin, Moderator, Jury, Analyst?

# 13. Quellenbasis

The VTuber Awards: Home, FAQ, Winners 2024, Submit Clips

StreamAwards.de: About, Stats, Gewinner, Voting System 2024, Aenderungen 2025, Newcomer Update

The Streamer Awards: Home, FAQ, About, Winners

Twitch Developer Docs: OAuth Access Tokens, OIDC, Token Validation

Cloudflare Turnstile Docs: Get Started / serverseitige Validierung

# 14. Empfohlene naechste Schritte

Finale Award-Kategorien und Unterkategorien mit dem Team festziehen.

Entscheiden, ob das Endergebnis rein Community-basiert oder teilweise jury-/panel-gewichtet sein soll.

Ein erstes klickbares Prototyp-Paket fuer Landingpage, Voting, Nominierung und Admin Dashboard entwerfen.

Danach das technische Datenmodell und die MVP-Backlog-Struktur aus dieser Dokumentation ableiten.

# 15. Festgelegte Produktentscheidungen seit V2

Award-Kategorien und Unterkategorien werden nicht hart im Code festgelegt, sondern vom Team pro Jahr im Admin-Bereich gepflegt.

Das Endergebnis ist fuer den aktuellen MVP-Stand rein community-basiert. Eine spaetere Jury-/Panel-Gewichtung bleibt technisch als Erweiterung offen.

Die technische Umsetzung wird als Monorepo mit getrenntem Frontend und Backend aufgebaut.

Dieses Dokument bleibt die fachliche Referenz fuer weitere Iterationen. Code und Architektur sollen sich an den hier beschriebenen Produktregeln orientieren.

# 16. Finaler Tech-Stack fuer die Umsetzung

Die Implementierung wird in zwei klar getrennten Anwendungen aufgebaut: ein Vue-basiertes Frontend fuer Public- und Admin-Oberflaechen sowie ein ASP.NET-Core-Backend fuer API, Datenmodell und Persistenz. Damit bleibt die Awards-Plattform spaeter erweiterbar fuer Auth, Moderation, CMS und Analytics.

| Schicht | Technologie | Rolle im System |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue 3 + Vite | SPA fuer Landingpage, Voting, Nominierung, Gewinnerarchiv und Admin-Oberflaechen |
| State | Pinia | Zentraler Client-State fuer Overview-, Voting-, Nominierungs- und Admin-Daten |
| Styling | Tailwind CSS | Token-basierte Layout-, Spacing- und Komponenten-Styling-Schicht |
| UI Library | PrimeVue | Tabellen, Accordions, Form Controls und datenlastige Admin-Bausteine |
| UI Patterns | shadcn-inspirierte Vue Komponenten | Buttons, Cards und leichtgewichtige, konsistente Primitive fuer das Designsystem |
| Backend | ASP.NET Core 8 | REST API, Domänenlogik, Validierung und Integrationsschicht |
| ORM | EF Core 8 | Mapping des Awards-Datenmodells und Query-/Persistenzlogik |
| Datenbank | PostgreSQL | Primäre relationale Persistenz fuer Seasons, Kategorien, Kandidaten, Nominierungen und Votes |

# 17. Frontend-Architektur

Das Frontend wird als Vite-Vue-Anwendung mit Router und Pinia aufgebaut. Die oeffentlichen Bereiche und der Admin-Bereich teilen sich dieselbe Design-Basis, werden aber als getrennte Views organisiert. PrimeVue kommt dort zum Einsatz, wo datenlastige oder interaktive Controls den Entwicklungsaufwand senken; leichtgewichtige Basis-UI wie Buttons und Cards werden als shadcn-artige Vue-Primitives lokal gepflegt.

AppShell mit globaler Navigation, Branding und CTA-Struktur fuer oeffentliche und interne Oberflaechen.

Router-basierte Views fuer Home, Nominierung, Voting, Gewinner und Admin.

Pinia Store als API-Orchestrator fuer Overview, Saisonkategorien, Gewinnerarchiv und Admin Dashboard.

API-Layer mit konfigurierbarer Backend-URL ueber Vite-Environment-Variable.

Fallback-Daten im Frontend, damit UI-Entwicklung und Demo-Zustaende nicht vom sofort verfuegbaren Backend abhaengen.

# 18. Backend-Architektur

Das Backend wird als ASP.NET-Core-Web-API mit EF Core 8 und PostgreSQL aufgebaut. Die erste Version priorisiert ein sauberes Domänenmodell und lesbare Public-/Admin-Endpunkte vor Auth-, Moderations- oder CMS-Komplexität. Die API ist damit spaeter gut erweiterbar fuer Twitch OAuth, Session-Management, Missbrauchsschutz und Review-Workflows.

| Bereich | Implementationsidee |
| --- | --- |
| Public API | Overview fuer Landingpage, saisonbezogene Kategorien, Gewinnerarchiv, Nominierungs- und Voting-Endpunkte |
| Admin API | Dashboard-Metriken, Aktivitaeten und spaeter Management-Endpunkte fuer Kategorien, Reviews und Risk Flags |
| Persistenz | EF-Core-DbContext mit PostgreSQL Provider und relationalem Datenmodell |
| Seed Data | Starterdaten fuer aktuelle und vergangene Seasons, Kategorien, Kandidaten und Gewinner |
| CORS | Explizite Freigabe fuer lokale Frontend-Hosts waehrend der Entwicklung |

# 19. Finales Datenmodell fuer den MVP

Season: Jahr, Phase, Show-Datum, Community-only-Flag und Zeitfenster fuer Nominierung/Voting/Review.

Category: saisongebundene Kategorie mit Grouping, Beschreibung, Sortierung und Nominierungslimits.

Candidate: saison- und kategorienbezogene Kandidatenbasis fuer Voting und Archiv.

AwardResult: Gewinnerabbildung fuer Archiv und Rueckblicke.

Nomination: vom User eingereichte Nominierungen inkl. Freitext-/Alias-Faellen.

VoteBallot + VoteEntry: eingereichte Votes pro User und Kategorie.

# 20. API-Schnittstellen fuer den aktuellen Stand

GET /api/public/overview - Landingpage- und Event-Zusammenfassung.

GET /api/public/seasons/{year}/categories - Kategorien und Kandidaten eines Jahres.

GET /api/public/seasons/{year}/winners - Gewinnerarchiv je Jahr.

POST /api/public/nominations - Speichern von Nominierungs-Entwuerfen/Einreichungen.

POST /api/public/votes - Speichern eines Voting-Ballots.

GET /api/admin/dashboard - Kennzahlen und Aktivitaeten fuer die Admin-Uebersicht.

# 21. Projektstruktur im Repository

frontend/ - Vue 3 + Vite Anwendung

Backend/ - ASP.NET Core 8 Web API

prototype/ - fruehere visuelle Prototyping-Artefakte und Designexperimente

README.md - lokaler Startpunkt fuer Setup und Entwicklungsworkflow

# 22. Implementierungsstatus

Frontend-Grundgeruest aufgebaut: Router, Pinia Store, AppShell, Public Views und Admin View.

PrimeVue und Tailwind in die Frontend-Basis integriert.

shadcn-artige Basis-Komponenten fuer Buttons und Cards lokal angelegt.

Backend-Web-API mit EF-Core-Domänenmodell, Seed-Daten und Public-/Admin-Endpunkten implementiert.

Frontend und Backend kompilieren erfolgreich. Datenbank-Migrationen und produktive Auth-/Session-Flows sind der naechste technische Schritt.

# 23. Empfohlene naechste technische Schritte

PostgreSQL lokal oder in einer Dev-Umgebung bereitstellen und erste EF-Core-Migration erzeugen.

Twitch OAuth serverseitig ins Backend integrieren und Session-Management anschliessen.

Nominierungs- und Voting-Endpunkte um echte User-Identitaet, Limits und Idempotenz erweitern.

Admin-Endpunkte fuer Season-/Category-Management, Reviews und Risk Flags ausbauen.

Frontend-Design auf final freigegebene visuelle Richtung und Assets angleichen.

# 24. Umsetzungsstand Sprint Update

Dieses Sprint-Update dokumentiert den aktuellen technischen Umsetzungsstand fuer die zuvor priorisierten Punkte 1 und 3: lokales PostgreSQL-/Migration-Setup fuer die Entwicklung sowie die naehere Angleichung des Frontends an die freigegebene Collector-Editorial-Richtung.

## Backend / Punkt 1

Die erste EF-Core-Migration wurde bereits erzeugt. Zusaetzlich wurde das lokale Setup so vorbereitet, dass die API ihre PostgreSQL-Verbindung per appsettings oder Umgebungsvariable VTSA_POSTGRES beziehen kann. Fuer die lokale Entwicklung wurde ausserdem eine optionale docker-compose.dev.yml fuer PostgreSQL hinterlegt. Ein eigener Health-Endpunkt fuer die Datenbank liefert den Verbindungsstatus sowie eventuell noch ausstehende Migrationen.

## Frontend / Punkt 3

Die Startseite und zentrale Produktflaechen wurden visuell weiter in Richtung Collector Editorial verfeinert: mehr White Space, ruhigere Karten, staerkere typografische Hierarchie, eine hochwertigere AppShell sowie ein klarer getrenntes, host-getriebenes Hero-Panel. Auch Nominierungs-, Voting- und Admin-Flaechen wurden in dieselbe Formsprache ueberfuehrt, damit die Seite nicht nur auf der Landingpage, sondern ueber den gesamten MVP hinweg konsistent premium wirkt.

## Offene technische Hinweise

In der aktuellen Arbeitsumgebung konnte keine laufende lokale PostgreSQL-Instanz gestartet werden, da Docker bzw. lokale PostgreSQL-Binaries hier nicht verfuegbar waren. Der Code- und Setup-Stand ist jedoch so vorbereitet, dass die Migrationen direkt angewendet werden koennen, sobald lokal eine Datenbankinstanz bereitsteht.

# 25. Laufzeitstand Application

Der MVP steht nun als zusammenhaengende Application aus Frontend, Backend und PostgreSQL-Entwicklungsdatenbank. Die Public API laeuft gegen die lokale Dev-Datenbank, Frontend-Build und Backend-Build kompilieren erfolgreich, und die wichtigsten Produktfluesse wurden gegen die laufende API verifiziert.

## Verifizierte Fluesse

Public Overview, Kategorieauslieferung, Nominierungs-Submit und Voting-Submit wurden erfolgreich gegen die lokale API geprueft. Zusaetzlich wurden Admin-Dashboard, Seasons-Liste, Season-Detail sowie Season-Update und Category-Create gegen die laufende Dev-Datenbank verifiziert.

## Admin-Umfang im aktuellen Stand

Das Admin-Panel bildet aktuell Kennzahlen, Season-Auswahl, Phase/Current-Status sowie die Pflege der Award-Kategorien pro Jahr ab. Damit ist die in diesem Dokument festgelegte team-gesteuerte Season-/Category-Verwaltung fuer den MVP technisch umgesetzt.

## Lokales Datenbank-Setup

Das Projekt verwendet lokal eine eigene PostgreSQL-Entwicklungsinstanz auf Port 5433, um Kollisionen mit bereits laufenden lokalen Datenbanken zu vermeiden. Fuer die Erstinitialisierung existieren sowohl EF-Core-Migrationen als auch ein manuelles SQL-Bootstrap-Skript als Fallback.

# 26. Session- und Login-Stand

Der aktuelle Entwicklungsstand enthaelt nun eine echte, datenbankgestuetzte Session-Schicht statt rein manueller Demo-User-IDs in den Produktflows. Fuer die Entwicklung wird ein leichtgewichtiges Dev-Login verwendet, das Viewer- und Admin-Sessions erstellt und damit die End-to-End-Kopplung zwischen Frontend, Backend und Datenbank abbildet.

## Aktueller Umfang

Viewer-Sessions schalten Nominierung und Voting frei; Admin-Sessions schalten den Admin-Bereich und die Season-/Category-Verwaltung frei. Die Public-Submit-Endpunkte koennen die User-Identitaet nun direkt aus der Session lesen, und die Admin-Endpunkte sind serverseitig gegen nicht autorisierte Zugriffe abgesichert.

## Produktive Weiterentwicklung

Diese Session-Schicht ist bewusst so angelegt, dass sie spaeter durch echten Twitch OAuth ersetzt werden kann, ohne den restlichen App-Flow neu modellieren zu muessen. Damit ist der MVP bereits als zusammenhaengende Application nutzbar, waehrend die produktive Authentifizierung als naechster Ausbaupunkt klar vorbereitet ist.